Professional Certificate en IA para la Gestión de Proyectos · Continental Florida University

Recabar y Analizar los Requisitos

Dominio: Alcance  ·  Área de enfoque: Planificación  ·  PMBOK® Guide, 8.ª edición (PMI, 2025)

1. ¿Qué es este proceso?

Obtiene, documenta y analiza las necesidades de los interesados. El nombre cambia de “recopilar” a “recabar y analizar” para reflejar un rol activo de elicitación y análisis.

2. Entradas, herramientas y salidas (ITTO)

Elementos ilustrativos, no exhaustivos, que suelen alimentar y producir este proceso.

| Entradas | Herramientas y técnicas | Salidas |
| --- | --- | --- |
| • Acta de constitución • Plan del proyecto • Registro de interesados | • Elicitación (entrevistas, talleres, grupos focales) • Prototipos • Diagramas de afinidad • Análisis de datos | • Documentación de requisitos • Matriz de trazabilidad de requisitos |

3. Datos a recabar

Complete cada campo directamente en Word (las celdas son editables) o imprima la plantilla para llenarla a mano.

| Interesados consultados |  |
| --- | --- |
| Técnicas de elicitación usadas |  |
| Requisitos funcionales |  |
| Requisitos no funcionales |  |
| Criterios de aceptación |  |
| Matriz de trazabilidad de requisitos |  |

4. Recomendaciones

- Prioriza los requisitos con una técnica explícita (por ejemplo, MoSCoW).

- Mantén una matriz de trazabilidad que vincule cada requisito con su origen y entregable.

- Valida los requisitos con los interesados antes de darlos por definitivos.

- Usa IA/NLP para agrupar, deduplicar y analizar grandes volúmenes de requisitos.

Plantilla de uso didáctico. Los nombres de los procesos son una traducción de trabajo; verifíquelos contra la Guía del PMBOK® 8.ª edición (PMI, 2025) antes de un uso formal.