Professional Certificate en IA para la Gestión de Proyectos · Continental Florida University

Desarrollar el Cronograma

Dominio: Cronograma  ·  Área de enfoque: Planificación  ·  PMBOK® Guide, 8.ª edición (PMI, 2025)

1. ¿Qué es este proceso?

Crea el modelo de cronograma del proyecto. Consolida cuatro procesos de PMBOK 7 (definir actividades, secuenciarlas, estimar duraciones y desarrollar el cronograma) en uno solo.

2. Entradas, herramientas y salidas (ITTO)

Elementos ilustrativos, no exhaustivos, que suelen alimentar y producir este proceso.

| Entradas | Herramientas y técnicas | Salidas |
| --- | --- | --- |
| • Plan de gestión del cronograma • Lista de actividades • Diagramas de red • Estimaciones de recursos y duración | • Método de la ruta crítica • Optimización de recursos • Compresión (crashing / fast-tracking) • Simulación (Monte Carlo) | • Línea base del cronograma • Cronograma del proyecto • Datos e hitos del cronograma |

3. Datos a recabar

Complete cada campo directamente en Word (las celdas son editables) o imprima la plantilla para llenarla a mano.

| Lista de actividades |  |
| --- | --- |
| Secuencia y dependencias |  |
| Estimación de duraciones |  |
| Recursos por actividad |  |
| Ruta crítica |  |
| Hitos clave |  |
| Línea base del cronograma |  |

4. Recomendaciones

- Identifica la ruta crítica y protégela: es la que determina la fecha de fin.

- Incluye reservas de tiempo proporcionales a la incertidumbre.

- Usa modelos de ML sobre datos históricos para estimar duraciones con mayor precisión.

- Valida el cronograma con quienes ejecutarán el trabajo, no solo con la dirección.

Plantilla de uso didáctico. Los nombres de los procesos son una traducción de trabajo; verifíquelos contra la Guía del PMBOK® 8.ª edición (PMI, 2025) antes de un uso formal.