Professional Certificate en IA para la Gestión de Proyectos · Continental Florida University

Monitorear y Controlar el Cronograma

Dominio: Cronograma  ·  Área de enfoque: Monitoreo y Control  ·  PMBOK® Guide, 8.ª edición (PMI, 2025)

1. ¿Qué es este proceso?

Da seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance y gestionar los cambios a la línea base del cronograma.

2. Entradas, herramientas y salidas (ITTO)

Elementos ilustrativos, no exhaustivos, que suelen alimentar y producir este proceso.

| Entradas | Herramientas y técnicas | Salidas |
| --- | --- | --- |
| • Plan del proyecto • Cronograma del proyecto • Datos de desempeño • Calendarios | • Análisis de valor ganado • Análisis de tendencias • Adelantos y retrasos • Optimización de recursos | • Información de desempeño del trabajo • Pronósticos del cronograma • Solicitudes de cambio |

3. Datos a recabar

Complete cada campo directamente en Word (las celdas son editables) o imprima la plantilla para llenarla a mano.

| Avance real vs. planificado |  |
| --- | --- |
| Variación del cronograma (SV / SPI) |  |
| Actividades retrasadas |  |
| Pronóstico de finalización |  |
| Acciones de recuperación |  |

4. Recomendaciones

- Actualiza el cronograma con frecuencia; un cronograma desactualizado no sirve para decidir.

- Usa analítica predictiva para anticipar retrasos antes de que ocurran.

- Aplica compresión (fast-tracking o crashing) con cuidado: ambas añaden riesgo o costo.

Plantilla de uso didáctico. Los nombres de los procesos son una traducción de trabajo; verifíquelos contra la Guía del PMBOK® 8.ª edición (PMI, 2025) antes de un uso formal.