Professional Certificate en IA para la Gestión de Proyectos · Continental Florida University

Estimar los Recursos

Dominio: Recursos  ·  Área de enfoque: Planificación  ·  PMBOK® Guide, 8.ª edición (PMI, 2025)

1. ¿Qué es este proceso?

Estima los recursos del equipo y los recursos físicos (materiales, equipos, instalaciones) necesarios para ejecutar las actividades.

2. Entradas, herramientas y salidas (ITTO)

Elementos ilustrativos, no exhaustivos, que suelen alimentar y producir este proceso.

| Entradas | Herramientas y técnicas | Salidas |
| --- | --- | --- |
| • Plan de gestión de recursos • Lista de actividades • Estimaciones de costos • Calendarios de recursos | • Estimación análoga, paramétrica y ascendente • Análisis de alternativas • Datos publicados | • Requisitos de recursos • Estructura de desglose de recursos • Base de las estimaciones |

3. Datos a recabar

Complete cada campo directamente en Word (las celdas son editables) o imprima la plantilla para llenarla a mano.

| Recursos por actividad |  |
| --- | --- |
| Cantidad estimada |  |
| Calendario de disponibilidad |  |
| Habilidades / competencias requeridas |  |
| Supuestos de la estimación |  |

4. Recomendaciones

- Considera la disponibilidad real, no la ideal, de las personas y equipos.

- Documenta los supuestos de la estimación para poder revisarlos después.

- Apóyate en datos históricos de proyectos similares.

Plantilla de uso didáctico. Los nombres de los procesos son una traducción de trabajo; verifíquelos contra la Guía del PMBOK® 8.ª edición (PMI, 2025) antes de un uso formal.